**Додаток №4**

**До Оголошення 151/20-КТ**

Шановний учаснику конкурсу,

Просимо підтвердити згоду на один із запропонованих варіантів умови оплати за проектом «Комплексна система автоматизації процесів Національної служби здоров’я України».

***Варіант1:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДУ\*\* | **Етап** | **Порядок розрахунку суми за етапи робіт** | |
| Роботи\* | Ліцензії\*\*\* |
| Формула розрахунку | Формула розрахунку |
| ДУ №1 | **Попередня оплата** | до 20% від загальної вартості робіт за проектом | Оплата технологічних або повноцінних комерційних ліцензій, в кількості не більше 10% від повної вартості ліцензій необхідних для впровадження |
| **Фаза проекту "Аналіз"** | 60% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| **Фаза проекту "Проектування"** | 60% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| ДУ №2 | **Фаза проекту "Побудова"** | 60% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| ДУ №3 | **Фаза проекту "Перехід" включаючи період стабілізації** | 60% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | Фактична вартість ліцензій, що буде використовуватись в промисловій експлуатації, кількість яких підтверджується актом за винятком оплачених за попередньою оплатою |
| **Підписання акту про ведення в промислову експлуатацію (після завершення стабілізації)** | Різниця між фактичною вартістю робіт по проекту, згідно договору та оплаченими сумами (такими як попередня оплата, оплата за календарні місяці та виконані етапи) |  |

\*Таким чином, фактично оплата за кожною фазою здійснюватиметься у три етапи: 1) 20% в межах передоплати за проект в цілому, 2) 60% за результатами виконання робіт кожної фази, 3) 20 % в межах оплати за результатами проекту в цілому.

\*\*Договірні відносини із переможцем конкурсу оформлюються Основною угодою, в рамках якої укладаються деталізуючі Додаткові угоди у відповідності до фаз проекту: Фази "Аналіз" та "Проектування" – Додаткова угода №1, фаза "Побудова" – Додаткова угода №2, фаза "Перехід" – Додаткова угода №3 відповідно. Кожна наступна додаткова угода укладається після повного виконання умов попередньої додаткової угоди, разом із підписанням відповідного акту приймання-передачі.

\*\*\*Постачання ліцензій може бути оформлено окремою ліцензійною угодою

Назва учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підтверджено ТАК

ПІБ та підпис відповідальної особи учасника (печатка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Варіант 2:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДУ\*\* | **Етап** | Порядок розрахунку суми за етапи робіт | | |
| Роботи\* | Ліцензії\*\*\* |
| Формула розрахунку | Формула розрахунку |
| ДУ №1 | **Попередня оплата** | Попередня оплата 49 999 у.о., за курсом згідно умов конкурсу | Оплата технологічних або повноцінних комерційних ліцензії, в кількості не більше 10% від повної вартості ліцензій необхідних для впровадження |
| **Фаза проекту "Аналіз"** | 80% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| **Фаза проекту "Проектування"** | 80% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| ДУ №2 | **Фаза проекту "Побудова"** | 80% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | не оплачується |
| ДУ №3 | **Фаза проекту "Перехід" включаючи період стабілізації** | 80% від загальної вартості робіт за фазу, що підтверджується актом виконаних робіт | Фактична вартість ліцензій, що буде використовуватись в промисловій експлуатації, кількість яких підтверджується актом за винятком оплачених за попередньою оплатою |
| **Підписання акту про ведення в промислову експлуатацію (після завершення стабілізації)** | Різниця між фактичною вартістю робіт по проекту, згідно договору та оплаченими сумами (такими як попередня оплата, оплата за календарні місяці та виконані етапи) |  |

\* Таким чином, фактично оплата за кожною фазою здійснюватиметься у три етапи: 1) 49 999 у.о в межах передоплати за проект в цілому 2) 80% за результатами виконання робіт кожної фази, 3) залишок від загальної вартості проекту.

\*\*Договірні відносини із переможцем конкурсу оформлюються Основною угодою, в рамках якої укладаються деталізуючі Додаткові угоди у відповідності до фаз проекту: Фази "Аналіз" та "Проектування" – Додаткова угода №1, фаза "Побудова" – Додаткова угода №2, фаза "Перехід" – Додаткова угода №3 відповідно. Кожна наступна додаткова угода укладається після повного виконання умов попередньої додаткової угоди, разом із підписанням відповідного акту приймання-передачі.

\*\*\*Постачання ліцензій може бути оформлено окремою ліцензійною угодою

Назва учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підтверджено ТАК

ПІБ та підпис відповідальної особи учасника (печатка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_